ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ   АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРГАРИТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРГАРИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.__.2022г.                                        №__                              с.Маргаритово

Об утверждении отчета об исполнении плана

реализации муниципальной программы

Маргаритовского сельского поселения

«Благоустройство территории Маргаритовского

сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Маргаритовского сельского  поселения от 22.10.2018г. №93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маргаритовского сельского поселения»,  от 22.10.2018г. №94 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Маргаритовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Маргаритовского сельского поселения от 27.12.2020г. №15 «О бюджете Маргаритовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Благоустройство территории Маргаритовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Маргаритовского сельского поселения.

Глава Администрации

Маргаритовского сельского поселения			А.В.Гончаров

Приложение

к постановлению администрации Маргаритовского сельского поселения от __.__.202_г. №__

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории Маргаритовского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Благоустройство территории Маргаритовского сельского поселения» |
| 1.1 | Расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним, а также содержание территории сельского поселения | Администрация Маргаритовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2019 | 31.12.2030г. | 125,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на дезинфекцию и дератизацию от насекомых | Администрация Маргаритовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2019 | 31.12.2030г. | 35,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.3 | Расходы по уборке и очистки территории сельского поселения, содержание парковых зон | Администрация Маргаритовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2019 | 31.12.2030г. | 45,8 | 22,2 | 0,0 |
| 1.4. | Обустройство детских игровых и спортивных площадок | Администрация Маргаритовского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2019 | 31.12.2030г | 1261,3 | 0,0 | 711,1 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 1467,3 | 42,2 | 731,1 |

Глава Администрации Маргаритовского сельского поселения					А.В.Гончаров